| Київський національний університет будівництва і архітектури/ Kyiv National University of Construction and Architecture Кафедра/ Chair Кафедра управління проєктами | Шифр Спеціальності/ Specialty Code; Назва спеціальності, освітньої програми/ Name of specialty, educational program; Освітній рівень / Educational level. 122; «Комп’ютерні науки. Управління проєктами»; Другий (магістерський) рівень вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з комп’ютерних наук. |
| --- | --- |

| «Затверджую/ Approve» Завідувач кафедри/ Head of Chair ___ д.т.н., проф. Сергій БУШУЄВ / / Розробник силабуса/ Syllabus developer ___к.т.н., доц., Євгенія БОЙКО__/ / |  |
| --- | --- |

СИЛАБУС / SYLLABUS

Управління ІТ програмами, портфелями проєктів та офіс управління проєктами /  ІТ Programme management, project portfolios and project management office

(назва освітньої компоненти / the name of the educational component )

| - Статус освітньої компоненти / The status of the educational component: (обов’язкова чи вибіркова / mandatory or selective) Вибіркова компонента ОП |  |
| --- | --- |
| 2) Контактні дані викладача / Teacher's contact information: (зазначається посада, вчений ступінь, ПІБ викладача, корпоративна адреса електронної пошти, телефон, посилання на сторінку викладача на сайті КНУБА / position, academic degree, teacher's full name, corporate e-mail address, phone number, link to the teacher's page on the KNUBA website) Доцент кафедри управління проєктами, к.т.н., доц., Бойко Євгенія Григорівна boiko.ieg@knuba.edu.ua, (044) 245-48-57 https://www.knuba.edu.ua/faculties/fait/kafedri-fait/kafedra-up/pm-staff/ |  |
| - Пререквізити / Prerequisites (дисципліни-попередники, які необхідно вивчити, щоб слухати цей курс / Precursor disciplines that must be studied in order to take this course): “Основи управління ІТ проєктами”; “Математичні моделі та методи в управління ІТ проєктами”; “Інформаційні технології управління ІТ проєктами” / “Fundamentals of IT project management”; “Mathematical models and methods in IT project management”; “Information technologies in IT project management” |  |
| - Коротка анотація дисципліни / Discipline summary Курс "Управління ІТ програмами, портфелями проєктів та офіс управління проєктами" – це навчальна програма, яка покликана навчити здобувачів ефективно керувати складними ІТ проєктами, групами пов’язаних ІТ проєктів (програмами) та всіма проєктами ІТ компанії в цілому (портфелем). Мета курсу: надати здобувачам вищої освіти комплекс знань та навичок для ефективного управління ІТ програмами, портфелями проєктів та офісом управління проєктами. Ознайомити з сучасними методологіями, інструментарієм та практиками, що дозволяють оптимізувати ресурси, знизити ризики та досягти стратегічних цілей ІТ компанії. |  |
| 5) Структура курсу / Course structure: |  |
| Загальна кількість кредитів ЕСТS / The total number of ECTS credits | 4,5 |
| Сума годин / Total hours: | 135 |
| Вид індивідуального завданя / Type of individual task | Розрахунково-графічна робота |
| Форма контролю / Final control form | залік |
| 6) Зміст курсу / Course content: Лекції: Змістовний модуль 1. Офіс управління проєктами Тема лекційного заняття 1. Вступ до управління програмами розвитку, портфелів проєктів. Вступ до предмету. Сучасні проблеми в управлінні портфелями проєктів. Тема лекційного заняття 2. Основні поняття з управління ІТ проєктами. Портфель, програма. Основні терміни та визначення з управління ІТ проєктами, програмами, портфелями проєктів та офісу управління проєктами. Управління стратегією ІТ програми. Тема лекційного заняття 3. Роль команд у створенні і управлінні ОУП. Характеристика команди ІТ проєкту. Основні ролі команди ІТ проєкту. Структура підзвітності. Основна тематика робіт ОУП. Тема лекційного заняття 4. Моделі офісів з управління проєктами. Модель « ОУП-Репозиторій». Модель « ОУП-Наставник». Модель «ОУП підприємства». ОУП, націлений на негайний результат. Тема лекційного заняття 5. Моделювання бізнес - процесів компанії. Поняття бізнес-процесу. Роль та значення моделювання бізнес-процесів у діяльності компанії. Інструментарій моделювання бізнес-процесів компанії. Перспективи розвитку продуктів бізнес-моделювання. Тема лекційного заняття 6. Базова модель офісу з управління проєктами. Стратегічний, тактичний та операційний рівні. Характеристики офісу управління проєктами. Функціонально-вартісна модель ОУП. Стратегічний, тактичний та операційний рівні ОУП. Змістовний модуль 2. Управління ІТ проєктами, програмами та портфелями проєктів Тема лекційного заняття 1. Механізми управління портфелями ІТ проєктів. Завдання управління портфелем ІТ проєктів. Вісім кроків до успішного управління портфелем ІТ проєктів. Тема лекційного заняття 2. Логічна матриця цілей програми розвитку ІТ компанії. Робота з портфелем стратегічних цілей. Актив і цілі. Тема лекційного заняття 3. Процес народження проєктів, програм в ІТ компанії. Визначення розмірів портфеля ІТ проєктів. Включення нових ІТ проєктів у портфель. Формування збалансованого портфеля ІТ проєктів. Тема лекційного заняття 4. Адміністративне управління ІТ компанією на основі проєктів та програм. Зміст і періодичність збору даних про портфель ІТ проєктів. Встановлення звітності про стан портфеля ІТ проєктів - із чого почати. Підтримка портфеля ІТ проєктів і управління ним. Ролі й обов'язки виконавців у частині звітності про стан ІТ проєктів. Підтримка портфеля ІТ проєктів і управління ним. Ролі й обов'язки виконавців у частині звітності про стан проєктів. Створення системи періодичної звітності. Змістовний модуль 3. Команда менеджерів офісу з управління ІТ програмами Тема лекційного заняття 1. Модель розвитку команди менеджерів офісу з управління ІТ програмами. Ресурсний пул . Портфель ресурсів. Роль ОУП в управлінні портфелем ресурсів. Функції центра компетенції та місце офісу з управління проєктами. Тема лекційного заняття 2. Структура ІТ команди. Мінімальний набір ролей офісу з управління ІТ проєктами. Тема лекційного заняття 3. Розрахунково-графічна робота Практичні заняття: № з/п; Назва теми. 1; Створення Офісу управління проєктами в ІТ компанії. 2; Основні зацікавлені сторони в ІТ проєктах та програмах. 3; Розробка бізнес процесів на основі функцій проєктного офісу. 4; Опис бізнес-процесів ІТ компанії чи ІТ проєкту за допомогою ПЗ Ramus Educational. 5; Розроблення стратегії розвитку ІТ компанії. 6; Формування портфеля ІТ проєктів в організації. 7; Групування компонентів портфеля ІТ проєктів підприємства за категоріями. 8; Проведення оцінки та відбору «рекомендованих» ІТ проєктів для портфеля за допомогою якісного аналізу. 9; Побудова бульбашкової діаграми в MS Excel для портфелю ІТ проєктів. 10; Створення програми ІТ проєктів для компанії за допомогою ПЗ MS Project. Індивідуальне завдання / Іndividual task: (тематика, зміст/ theme, content) Розрахунково-графічна робота на тему: «Оптимізація розкладу та вирівнювання ресурсів комплексної програми ІТ проєктів засобами MS Project» Зміст. Опис ситуації. Внесення даних по комплексній програмі ІТ проєктів в ПЗ MS Project. Оптимізувати програму ІТ проєктів за використанням ресурсів та по тривалості. Відповідно до другої частини розрахунково-графічної роботи, заповнити таблицю щодо цілей, ризиків, критеріїв успіху та невдач по реалізації комплексної програми ІТ проєктів. Висновки щодо оптимізації програми. |
| 7) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни/ Link to the page of the electronic educational and methodological complex of the discipline: https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=4398 |  |