## Slide 1: Управління IT програмами, портфелями проєктів та офіс управління проєктами
Підготувала:
к.т.н. , доц. Бойко Євгенія Григорівна
Київ - 2025

## Slide 2: Тема 1. Вступ до управління програмами розвитку, та портфелів проєктів
Методологія управління проєктами спирається на теорію систем та використовує системний підхід.
Системний підхід − дієвий інструмент раціоналізації і поліпшення проєктних процесів. Проєктний менеджмент розглядає будь-яке підприємство як систему і, відповідно до закону розвитку систем, у ній можна виділити дві складові (підсистеми), одну з них можна назвати консервативною (підтримка існування), а іншу − адаптивною (адаптація до змін).
Консервативна частина − це виробничі цикли, що повторюються, − одиничне, серійне або масове виробництво товарів.
До адаптивної частини організації відносять процеси розвитку через проєкти, програми та портфелі.

## Slide 3
Компанії, які мають гнучке поєднання консервативної та адаптивної підсистем, здатні швидко пристосовувати систему організації під глобальні зміни, що відбуваються в світі, і у них більше шансів для стабілізації та подальшого розвитку компанії.

## Slide 4
У сучасному проєктному менеджменті до числа найбільш значних тенденцій розвитку можна віднести структурування управління проєктами за трьома рівнями: портфель проєктів, програма та окремі проєкти.
Як правило, впровадження професійного проєктного менеджменту починається з окремих проєктів. Вважається, що для того, щоб якісно управляти портфелем, компанії необхідно спочатку освоїти управління окремими проєктами і програмами.
Для переходу організації на вищий рівень проєктної зрілості треба добре розуміти проєктну ієрархію та особливості управління розвитком через проєкти.

## Slide 5: Сучасні проблеми в управлінні портфелями проєктів
Надлишкова кількість одночасно виконуваних проєктів, які найчастіше дублюють один одного.
Неправильний вибір проєктів, реалізація проєктів, що не представляє цінності для організації.
Відсутність поєднання виконуваних проєктів зі стратегічними цілями організації.
Незбалансованість складу портфеля проєктів, що виражається в:
  зайвій кількості проєктів, що відносяться до виробничих аспектів, при недостатності проєктів, що торкаються ринкових аспектів діяльності організації;
  зайвому числі проєктів, спрямованих на розробку нової продукції при нестачі дослідницьких проєктів;
  занадто великому числі проєктів з короткостроковими цілями й малою кількістю проєктів, націлених на довгострокову перспективу;
  невідповідності портфеля проєктів найбільш важливим активам організації;
  його невідповідності стратегічним ресурсам організації;
  недостатньому обліку наявних основних можливостей для одержання доходу, ризиків та ін.

## Slide 6
Однією із причин відзначених загальних проблем є невизначеність або недостатня чіткість оцінок рентабельності багатьох сучасних проєктів. У багатьох організаціях існують проєкти, виконання яких не було санкціоновано її керівництвом. Крім того, навіть у тих випадках, коли кожний санкціонований проєкт позитивно впливає на строки повернення інвестицій, робота компанії гальмується занадто великим числом одночасно запушених проєктів. Тому виникає змагання між виконавцями проєктів за виділення ресурсів. У результаті такої боротьби за ресурси керівники проєктів і їхні спонсори стикаються з тим, що тривалість реалізації окремих проєктів занадто велика, щоб організація могла досягти поставлених перед нею цілей.

## Slide 7: Тема 2. Основні поняття з управління проєктами. Портфель, програма, портфель проєктів
Концепція 5П
Основними об’єктами перетворень у проєктному менеджменті є організаційно-технічні та соціальні системи будь-якого рівня. Базовою основою проєктно-орієнтованого управління розвитку системи є концепція 5П (Портфель – Програма – Проєкт – Процес – Продукт), яка орієнтована на постійне відтворення продуктів портфеля проєктів

## Slide 8
Проєкт - це тимчасове підприємство, призначене для створення унікальних продуктів, послуг або результатів.
Програма, відповідно до визначення довідника з управління проєктами (РМВоК), - «група проєктів, керованих взаємопов'язаним чином, для отримання результатів, недосяжних при їх роздільному виконанні».
Управління портфелем проєктів - це методологія уявлення стратегії компанії у вигляді портфеля проєктів для подальшої реалізації, планування, аналізу і переоцінки портфеля з метою ефективного досягнення стратегічних цілей організації.

## Slide 9
В чому полягає основна відмінність портфеля проєктів від програми?

## Slide 10
Основна відмінність полягає в тому, що портфель може включати в себе проекти, програми і інші портфелі, а програма не може включати в себе портфель.

## Slide 11: проєкти вирішують наступні завдання:
визначають ціль проєкту та обґрунтовують його;
формують структуру проєкту;
визначають необхідні обсяги і джерела фінансування;
підготовлюють і укладають контракти;
визначають терміни виконання проєкту, складають графіки його реалізації, обчислюють необхідні ресурси;
проводять калькуляцію й аналіз витрат;
планують і враховують ризики;
аналізують виконання проєкту;
забезпечують контроль за ходом виконання проєкту.

## Slide 12: Огляд проєктного, програмного та портфельного управління

## Slide 13
Згідно з методологією Р2М управління програмою – це основа управління реалізацією стратегії організації, яка використовує їх організаційні ресурси та компетенції для залучення основних інвестицій капіталу, реалізації нових ініціатив розвитку та збільшення доданої вартості (цінності) організації або її підрозділу, з метою гнучкого реагування на зміни в оточенні.
Основною підсистемою в управлінні програмою є управління інтеграцією проєктів в рамках програми, а основою практики управління програмою – управління проєктним середовищем. Згідно з методологією Р2М при управлінні програмою два основні блоки (управління інтеграцією програми та управління середовищем) виконуються паралельно.

## Slide 14
Управління інтеграцією програми складається з ряду управлінських дій, в яких місія програми розкладається на складові – проєкти, управління якими діє як одна органічна структура. проєкти, які входять в програму об’єднуються з точки зору перспективи росту загальної цінності програми. Окрім того, це ряд дій направлених на зниження невизначеностей за допомогою гнучких рішень.
Структура управління інтеграцією програми складається з:
1. Визначення місії;
2. Управління архітектурою програми;
3. Управління стратегією програми;
4. Управління оцінкою.

## Slide 15: Структура управління інтеграцією програми

## Slide 16: Тема 3. Роль команд у створенні і управлінні ОУП
Офіс управління проєктами (ОУП) – це організаційна структура, яка здійснює різноманітні функції централізованого, координованого та стандартизованого управління портфелем проєктів, програм та проєктами, що входять до сфери відповідальності офісу, забезпечує обмін ресурсами, методологіями, методами, технологіями.

## Slide 17
ОУП має забезпечити відповідність портфеля проєктів, програм та проєктів стратегічному баченню та стратегії розвитку суб'єкту управління
проєкти, що підтримуються або керуються ОУП, можуть бути непов'язаними, але управляються у сукупності.
Конкретна форма, функції та структура ОУП залежать від потреб організації, підтримку якої він здійснює

## Slide 18
Основними факторами, що визначають функції ОУП і рівень його впливу на роботу організації, є:
структура підзвітності;
основна тематика робіт ОУП;
моделі, яких він дотримується у своїй роботі.

## Slide 19: Проєктний офіс може реалізовуватися в реальному або віртуальному вигляді
У реальному вигляді проєктний офіс є окремою організацією або структурним елементом існуючої організації (підрозділом, групою працівників, окремим співробітником тощо)

## Slide 24: Традиційні функції проєктного офісу:
Розробка й підтримка актуальної методології
Ведення загального архіву проєктних документів
Контроль виконуваних проєктів
Консультування проєктних команд
Систематизація проблем
Ведення реєстру проєктних ініціатив
Ведення реєстру проєктів і програм
Формування зведених звітів з управління проєктами

## Slide 26
Віртуальний проєктний офіс – це тимчасова інфраструктура, що складається з неоднорідних компонентів, розташованих в різних місцях, необмежена певною галуззю знань, не потребує взаємної участі в капіталі, мобільна, має можливість паралельного управління різноманітними процесами в ході реалізації проєкту, портфеля проєктів та програм. При цьому, під поняттям інфраструктура, розуміємо комплекс взаємозв’язаних обслуговуючих об’єктів, що становлять основу системи управління проєктами. Основним принципом організації віртуального проєктного офісу є послідовне та ефективне використання комунікацій, а також створення систем захисту інформації.

## Slide 27: Схема організації віртуального проєктного офісу

## Slide 28: Функції інформаційної системи віртуального проєктного офісу

## Slide 29: Сильні сторони організації віртуального офісу
Забезпечення більш якісного контролю за реалізацією проєкту з боку керівництва
Збільшення кількості проєктів при оптимізації використання ресурсів
Зменшення навантаження на керівників проєктів
Можливість збільшення складності та обсягів проєктів
Формування шляхів скорочення термінів і витрат проєктів
Забезпечення допомоги та підтримки керівників в управлінні проєктами
Можливість залучення зовнішніх ресурсів

## Slide 30: До недоліків організації віртуального офісу належать:
Додаткові витрати на розробку та підтримку віртуального проєктного офісу
Необхідність перебудови інформаційної системи компанії
Необхідність у додатковому навчанні учасників процесу реалізації проєктів.

## Slide 31: Основні відмінності традиційних і віртуальних структур

## Slide 32: Тема 4. Моделі офісів з управління проєктами

## Slide 33
Сфера відповідальності проєктного офісу може варіюватися від здійснення підтримки до прямого управління проєктом

## Slide 34: Основні чотири моделі побудови й функціонування ОУП
1. ОУП-Репозиторій (у цій моделі економічна складова в результатах роботи офісу відсутня взагалі або слабко виражена);
2. ОУП-Наставник (тактична модель роботи ОУП, що здатна протягом короткого часу приносити деяку економію витрат);
3. ОУП підприємства (стратегічна модель, орієнтована на встановлення централізованого контролю за всіма основними проєктами);
4. ОУП, націлений на негайний результат (стратегічна модель ОУП, орієнтованого на підвищення продуктивності при виконанні проєктів, на скорочення тривалості їхнього виконання, на правильний вибір змісту портфеля проєктів. Забезпечує високу економічну ефективність офісу).

## Slide 35: Модель « ОУП-Репозиторій»
ОУП, що застосовує таку модель, слугує сховищем і джерелом інформації про проєкти, методи й стандарти управління проєктами. Ця модель припускає наявність на підприємстві комплексу погоджених між собою методів і засобів виконання проєктів, керування ними й звітності. Така модель найчастіше застосовується у підприємствах з розподілом владних функцій, слабким центральним керуванням або при закріпленні за підрозділами відповідальності за проєкти, що виконуються.
Ця модель включає дуже слабку економічну складову діяльності ОУП, що може бути взагалі відсутньою, оскільки офіс практично не несе відповідальності за показники роботи підприємства. Передбачається, що інформація й методологія, якими володіє ОУП, являють самостійну цінність. Відповідно, ОУП навіть не намагається користуватися для оцінки своєї діяльності речовими, вимірними критеріями.

## Slide 36: Модель « ОУП-Наставник»
Ця модель є розвитком моделі репозиторія й відображає намір підприємства поширювати серед своїх функціональних служб та підрозділів методологію управління проєктами, причому ОУП приділяється роль координуючого центра комунікацій між ними. Він відповідає за документальне оформлення передового досвіду й активний моніторинг ходу виконання й характеристик проєктів. Результати цієї роботи використовуються для підвищення ефективності роботи підприємства й навчання неефективних або новопризначених керівників проєктів. У цій моделі ОУП діє переважно як тренер, консультант або наставник. Він слугує також джерелом інформації про проєкти, бере участь у формуванні технічних завдань на проєкти й аналізі досягнутих результатів після їхнього завершення.
ОУП, що використовує таку модель, здатний надавати корисну тактичну допомогу керівництву, але приречений завжди перебувати на другорядних ролях, особливо, коли підприємство переживає важкі часи. Керівники, постійно стурбовані поліпшенням економічних показників компанії, часто сумніваються в реальній необхідності додаткових витрат, пов'язаних з наявністю ОУП.

## Slide 37: Модель «ОУП підприємства»
Реалізація цієї моделі вимагає значно більших інвестицій, і, тому ОУП, створений на її основі, має у своєму розпорядженні чітко встановлені цілі, завдання й права, а також підтримку з боку керівництва. Цим дана модель відрізняється від двох попередніх. ОУП здійснює управління проєктними ризиками в процесі ініціації й виконання проєктів, відіграє провідну роль у керуванні багатьма, одночасно виконуваними проєктами, виявляючи й усуваючи вузькі місця, що заважають роботам із всіх проєктів. Найчастіше в рамках цієї моделі ОУП займається збором даних, необхідних для формування портфеля проєктів підприємства, та які містять інформацію про всі важливі проєкти, запуск яких санкціонований керівництвом.
ОУП, що реалізує цю модель у найбільш концентрованій формі, зосереджує у своїх руках всю роботу з експертизи й оцінки управління проєктами. У ньому зібрані всі або більша частина провідних спеціалістів по управлінню проєктами, із числа яких призначаються, у міру необхідності, керівники конкретних проєктів. Таким чином, на підприємстві реалізується модель «розподіленого обслуговування проєктів». Якщо в ОУП сконцентровані фахівці, відірвані від своїх функціональних підрозділів і направляються тимчасово назад як керівники проєктів, то економічне значення такого офісу важко недооцінити.

## Slide 38: ОУП, націлений на негайний результат
ОУП, що працює по цій моделі, повинен бути орієнтований на демонстрацію керівництву вимірюваних результатів своєї діяльності кожне півріччя. Із самого початку свого існування ОУП зобов'язаний зосередитися на пошуку шляхів скорочення тривалості всіх основних проєктів підприємства.
Ця модель роботи ОУП має підтримку на найвищих рівнях керівництва підприємством (на рівні генерального директора або першого віце-президента компанії). Критерії оцінки ОУП, які використовуються в ній, безпосередньо пов'язані з оцінками ефективності роботи вищого керівництва.

## Slide 39: ОУП повинен прагнути до того, щоб уже через півроку після свого створення мати можливості для того, щоб:
реально впливати на процес стратегічного планування шляхом належного підбору складу проєктів, що виконуються;
здійснювати методичне управління проєктами з метою виявлення шляхів скорочення їхньої тривалості й усунення ризиків недосягнення необхідних результатів;
здійснювати комплексне календарне планування проєктів, що включені до портфелю проєктів підприємства, і звітувати про хід їхнього виконання;
здійснювати передачу знань, якими володіє ОУП обраному колу виконавців проєктів;
управляти портфелем проєктів, включаючи перевірку його відповідності цілям організації й тим активам, якими вона володіє, відслідковувати поточний розподіл робочих навантажень, стани й досягнутий прогрес у виконанні проєктів, плани коригування проєктів;
здійснювати щомісячне планування й прогнозування з метою виявлення наявних можливостей і загроз для виконання проєктів, основних проблем і ризиків, випадків економії або перевитрати кошторисів проєктів, оцінки узагальнених фінансових показників портфеля проєктів;
мати у своєму розпорядженні глобальну модель розподілу пріоритетів між всіма поточними й планованими проєктами й застосовувати її на практиці;
готовити рішення Ради по управлінню проєктами відносно ранжирування проєктів у портфелі й перегляду раніше встановлених пріоритетів окремих проєктів;
здійснювати навчання керівників проєктів, що перебувають під пильним контролем керівництва підприємства, надавати їм наставницьку й методичну допомогу.

## Slide 40: Тема 5. Моделювання бізнес - процесів проєктно-орієнтованої компанії при створенні інтегрованих інформаційних технологій на основі проєктного офісу

## Slide 41: Процесний підхід
Застосування в організації системи управління, що передбачає ідентифікацію (визначення) процесів, їх взаємодії, а також управління ними, називається «процесним підходом» (ISO 9004:2000).
Процесний підхід – отримання бажаного результату через управління діяльністю і відповідними ресурсами як процесами.
Згідно Міжнародного стандарту ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги», процесний підхід – це будь-яка діяльність, в якій використовуються ресурси для перетворення «входів» у «виходи».
Принцип «процесного підходу» пропонується як методика для розробки, впровадження, покращення результативності і ефективності системи менеджменту підприємства.

## Slide 42: Зміст процесного підходу полягає в тім, що організація:

## Slide 43: Зміст процесного підходу

## Slide 44: Застосування процесного підходу у побудові та управлінні організацією
При застосуванні процесного підходу, як методу забезпечення життєдіяльності системи управління, важливо передбачати:
а) розуміння і виконання вимог споживача;
б) необхідність розгляду процесів з точки зору споживчої цінності, створюваної у продукті дії;
с) досягнення результативності і ефективності у робочих характеристиках процесів;
d) постійне покращення процесів, що базується на об'єктивних даних отриманих внаслідок вимірювання стану їх протікання.

## Slide 45
Формуючи управління організацією на основі методики процесного підходу, акцент роблять не на ієрархічному підпорядкуванні у функціональних підрозділах, а на створенні проектних команд, де визначають власника процесу – відповідального за перебіг і результат всього процесу в цілому, в тому числі і за роботу задіяних у процесі різних функціональних підрозділів.
Роль власника процесу полягає не в тім, щоб управляти повсякденною рутиною кожної із складових частин процесу, а управляти створенням у кінцевому продукті процесу доданої цінності для споживачів процесу.

## Slide 47: Алгоритм застосування процесного підходу
Розроблення переліку процесів на підприємстві
Класифікація процесів
Визначення власників процесів
Визначення меж процесу
Визначення необхідних ресурсів
Ідентифікація та оцінка ризиків
Визначення структури процесу
Визначення правил моніторингу процесу та аналізу даних
Визначення запланованого результату процесу
Реалізація управління процесом

## Slide 48: Бізнес-процес і його головні складові
Бізнес-процес – стійка, цілеспрямована сукупність взаємопов'язаних видів діяльності (послідовність робіт), яка за певною технологією перетворює входи на виходи, що представляють цінність для споживача.
Власник бізнес-процесу – посадова особа, яка має в своєму розпорядженні персонал, інфраструктуру, програмне та апаратне забезпечення, інформацію про бізнес-процес, керує ходом бізнес-процесу і несе відповідальність за результати і ефективність бізнес-процесу.
Вхід бізнес-процесу – ресурс, який забезпечувався б зовнішнім постачальником.
Вихід бізнес-процесу – результат (продукт, послуга) виконання бізнес-процесу.
Документообіг – система документального забезпечення діяльності підприємства.

## Slide 49
Аудит бізнес-процесу (внутрішня перевірка) – комплекс робіт з вивчення діяльності організації, спрямований на отримання інформації про поточний стан заданого бізнес-процесу, що дозволяє оцінити бізнес-процес по відношенню до вимог, що пред'являються до його функціонування, управління, ефективності, виходів і ступеня задоволеності клієнта.
Замовник – посадова особа, яка має ресурси і повноваження для прийняття рішення про проведення робіт по опису, регламентації або аудиту (перевірки) бізнес-процесу.
Інформаційний потік (потік даних) – рух інформації від однієї роботи бізнес-процесу до іншої.
Модель бізнес-процесу – графічний, табличний, текстовий, символьний опис бізнес-процесу або їх взаємопов'язана сукупність.
Звіт по аудиту – документ, що містить інформацію про результати аналізу бізнес-процесу і рекомендації щодо поліпшення діяльності бізнес-процесу.

## Slide 50
Постачальник – суб'єкт, що надає ресурси.
Споживач (клієнт) – суб'єкт, який отримує результат бізнес-процесу. Споживач може бути:
внутрішній – тобто, що знаходиться в організації і, в ході своєї діяльності, який використовує результати (виходи) попереднього бізнес-процесу;
зовнішній – тобто, що знаходиться за межами організації і використовує результат (вихід) бізнес-процесу.
Операція (робота) – частина бізнес-процесу, що має вхід і вихід.
Регламент бізнес-процесу – документ, що описує послідовність операцій, відповідальність, порядок взаємодії виконавців і порядок прийняття рішень щодо поліпшення.
Ресурси – інформація (документи, файли), фінанси, матеріали, персонал, обладнання, інфраструктура, середовище, програмне забезпечення, необхідні для виконання бізнес-процесу і знаходяться в розпорядженні власника бізнес-процесу.

## Slide 51: Скорочення:
IDEF 0 - FIPS 183 США «Integration definition for function modeling (IDEF0)» - «Інтеграційне визначення для моделювання функцій»;
IDEF 3 - (workflow modeling, Process Description Capture Method) методологія опису бізнес-процесів (потоків робіт);
DFD - Data Flow diagramming, модель бізнес-процесу, складена за принципом відображення потоків даних.

## Slide 52: Модель комплексного підходу до опису, регламентації та перевірки стану (аудиту) бізнес-процесів

## Slide 53: Концепція опису бізнес-процесів

## Slide 54: Структура бізнес-процесу

## Slide 55: Цілі опису бізнес-процесів

## Slide 56: Схема бізнес-процесу

## Slide 57: Методологія опису бізнес-процесів
Моделювання бізнес-процесів – це візуальне відображення суб'єктивного бачення реально існуючих в організації сукупностей робіт при допомозі графічних, табличних і текстових засобів.
Поняття «моделювання бізнес-процесів» прийшло в життя більшості аналітиків одночасно з появою на ринку програмних продуктів, призначених для комплексної автоматизації керування підприємством. Подібні системи завжди мають на увазі проведення глибокого перед проектного обстеження діяльності компанії. Результатом цього обстеження є експертний висновок, у якому окремими пунктами формулюються рекомендації з усунення «вузьких місць» у керуванні діяльністю. На підставі цього висновку, безпосередньо перед проектом впровадження системи автоматизації, проводиться так звана реорганізація бізнес-процесів, іноді досить складна і болюча для компанії. Це є природно. Сформований роками колектив завжди складно змусити «думати по новому». Для рішення завдань моделювання складних систем існують перевірені методології і стандарти. До таких стандартів відносяться методології сімейства IDEF.

## Slide 59
У рамках даного курсу ми розглянемо найбільш часто використовувану для побудови процесних моделей управління підприємством (бізнесом) чи проектами та програмами методологію функціонального моделювання IDEF0.

## Slide 60: Нотація IDEF0 і рекомендації щодо її застосування
Методологію IDEF0 можна вважати наступним етапом розвитку добре відомої графічної мови опису функціональних систем SADT (Structured Analysis and Design Teqnique). Методологію IDEF0 як стандарт розробили в 1981 році в рамках Національної програми автоматизації промислових підприємств, що носила назву ICAM (Integrated Computer Aided Manufacturing) і була запропонована департаментом Військово-Повітряних Сил США.
Із 1981 року стандарт IDEF0 зазнав кілька незначних змін, в основному обмежуючого характеру, і його остання редакція сформульована у грудні 1993 року Національним Інститутом Стандартів і Технологій США (NIST).

## Slide 61
Графічна мова IDEF0 є проста і гармонійна. Основою даної методології є чотири основних поняття.
Першим із них є поняття функціонального блоку (Activity Box). Функціональний блок графічно зображають у вигляді прямокутника, який персоніфікує собою окрему конкретну дію (процес) у рамках системи, що розглядається. Згідно вимог стандарту назву кожного функціонального блоку необхідно формулювати у формі дієслова (наприклад, «надати послуги», а не «виробництво послуг»).

## Slide 66: Правила формування моделей бізнес-процесів в IDEF0

## Slide 67: Правила формування моделей бізнес-процесів в IDEF3

## Slide 68: Правила формування моделей бізнес-процесів в IDEF3

## Slide 69: Правила формування моделей бізнес-процесів в DFD

## Slide 70: Оформлення листа

## Slide 71: Приклад бізнес-процесу

## Slide 74: Практичне завдання
Вибрати проєктно-орієнтовану організацію та описати її діяльність (Будівельна компанія, ІТ компанія, Консалтингова компанія, Банк, Туристична агенція, тощо)
Описати організаційну структуру компанії.
Описати один з бізнес-процесів діяльності обраної організації за методологією IDEF0 (три рівні).

## Slide 75
Для побудови бізнес-процесів можна використати програмний продукт Ramus - кросплатформна система моделювання та аналізу бізнес-процесів. Ramus ˗ це потужній інструмент бізнес-аналітиків у створенні та оновленні систем управління підприємств. «Ramus» дозволяє створювати графічні моделі бізнес-процесів згідно правил синтаксису IDEF. Крім того, «Ramus» дозволяє створювати систему класифікації та кодування всіх об’єктів, які фігурують у бізнес-процесах підприємства і погоджувати цю систему з графічними моделями бізнес-процесів.

## Slide 76: Тема 6. Базова модель офісу з управління проєктами. Стратегічний, тактичний та операційний рівні.
Характеристики офісу управління проєктами:
Офіс повинен сприяти доведенню до стадії завершення більшого числа проєктів без залучення додаткових ресурсів (наприклад, кількість завершених проєктів повинна зрости на 50%).
Більшість проєктів повинна завершуватися в помітно скорочений термін (наприклад, ОУП повинен забезпечувати скорочення середньої тривалості виконання проєктів на 25%).
ОУП повинен відчутно й позитивно впливати на практичні результати діяльності організацій, причому навіть некомерційних.
Весь керівний склад організації повинен бачити переваги від впровадження ОУП і ті вигоди, які впровадження офісу здатне принести кожному керівникові.

## Slide 77: Народження проєктів для підприємства. Де?
Продукт та результат проєкту
Технологічні процеси
Бізнес процеси
Бізнес функції
Виробничі процеси
Напрямок виробництва товару (послуги)
Напрямок розвитку
Система якості-TQM
Ресурси
Система реінженірингу
Продукти
- проєкти покращень якості та реінжинірингу
Напрямок збалансованого розвитку

## Slide 78: Збалансована карта розвитку. Чому?
  Рівень розвитку бізнесу
Філософія збалансованого розвитку бізнесу - Ринки - Диверсифікація - Продукти - Інноваційна платформа розвитку бізнесу - Якість - Персонал ТОП менеджменту
Рівень розвитку систем управління виробництвом та проєктами (програмами)
Філософія збалансованого розвитку систем управління – Інтегровані інформаційні технології управління – Нові бізнес-процеси – Офіс з управління проєктами та програмами – Інноваційна платформа управління – Персонал менеджменту середньої ланки
Рівень розвитку технологій виробництва
Філософія збалансованого розвитку технологій - Технологічна інноваційна платформа - АСУТП - проєкти та програми розвитку технологій - Персонал з обслуговування та розвитку технологій виробництва
Рівень продукції підприємства
Філософія збалансованого розвитку продукції - Інноваційна платформа продукції - САПР - проєкти та програми розвитку продукції - Персонал з обслуговування та розвитку продукції

## Slide 79: Модель «як є»
безсистемність існуючої методології управління проєктами
відсутність раціональної методології, що базується на кращому світовому досвіді
система комунікацій не побудована раціональним чином
документальна система має надмірність і не прив'язана до процесів управління
відсутня система стратегічного управління за цілями (збалансована система оцінок)
немає єдиного підходу до розвитку бізнесу та операційної діяльності корпорації
спостерігаються розриви в термінології та системах процесів управління
не правильно вибудувана система ролей та функцій управління корпорацією
відсутня система ведення інноваційної платформи корпорації (формалізації нематеріальних активів)
низький рівень стратегічних інструментів управління розвитком

## Slide 80: Принципи моделі «як буде»
вибудувати системну модель корпорації та її розвитку
реалізація системи стратегічного управління на основі BSC (збалансована система показників)
вибрати та обґрунтувати вибір раціональної методології управління проєктами
організація формальної системи комунікацій
розробка гармонізованої системи бізнес процесів та документообігу
гармонізація бізнес процесів операційної діяльності та управління розвитком
сформувати єдиний словник термінів
вибудувати систему видів діяльності-функцій-ролей та матричну організаційну структуру
створити систему управління нематеріальними активами на основі інноваційної платформи

## Slide 81: Система збалансованих показників (СЗП)
Бачення, місія та цілі організації (проєкту). Дерево цілей. Взаємозв'язок фінансових цілей та цілей у реалізації продукту проєкту. В даному випадку працює система цілепокладання
Організація процесу планування
Концепція збалансованої системи показників
Проекція "Фінанси": загальна характеристика, моделювання, підходи до вибору показників
Проекція "Внутрішні процеси управління проєктом": загальна характеристика, моделювання, підходи до вибору показників
Проекція "Зовнішні процеси управління середовищем та взаємодією з проєктом": загальна характеристика, моделювання, підходи до вибору показників
Проекція "Навчання та розвиток": загальна характеристика, моделювання, підходи до вибору показників
Характеристика методу СЗП, моделювання показників, підходи до вибору показників
Алгоритм організації (система) ціле досягнення проєкту на основі СЗП
Інтеграція результатів аналізу на основі SWOT – аналізу
Визначення ключових факторів успіху при побудові стратегії проєкту
Визначення причинно-наслідкових взаємозв'язків у системі СЗП
Визначення конкретних цілей щодо побудови стратегії та вибір показників у рамках проекцій
Розробка плану реалізації проєкту

## Slide 82: Модель системи ціледосягнення СЗП
Бачення проєкту, місія, цілі та стратегії досягнення цілей
Зовнішні процеси
  Цілі
  Показники
  Задачі
  Дії
Внутрішні процеси
  Цілі
  Показники
  Задачі
  Дії
Фінанси Персонал
  Цілі
  Показники
  Задачі
  Дії
  Цілі
  Показники
  Задачі
  Дії

## Slide 83: Системи цілепокладання та ціледосягнення в управлінні проєктами
проєкт або програма
Видение
Продукт
Результат
Система цілепокладання (SMART)
Система ціледосягнення (SMART)

## Slide 84: Офіс управління проєктами та програмами
Універсальна методологія
Потребує перегляду організаційної структури
Вимагає створення абсолютно нової концепції операційної діяльності та діяльності з управління розвитком холдингу

## Slide 85: Класична модель ОУПП
Центр
управління
ПО 1
ПО 2
ПО 3
Тактичний рівень
Бек офіс
Керівництво
організації
Операційний
рівень
Стратегічний
рівень
Керівник ОУПП

## Slide 86: Класична модель ОУПП (Стратегічний рівень)
Центр
управління
ПО 1
ПО 2
ПО 3
Тактичний
рівень
Бек офіс
Керівник ОУПП
Керівник
організації
Операційний
рівень
Стратегічний
рівень

## Slide 87
Класична модель ОУПП (Тактичний рівень)
Центр
управління
ПО 1
ПО 2
ПО 3
Стратегічний
рівень
Тактичний
рівень
Керівник ОУПП
Керівник
організації
Операційний
рівень
Бек Офіс

## Slide 88
Класична модель ОУПП (Операційний рівень)
Центр
управління
ПО 1
ПО 2
ПО 3
Стратегічний
рівень
Тактичний
рівень
Керівник ОУПП
Керівник
організації
Операційний
рівень
Бек офіс

## Slide 89: Три напрямки роботи стратегічного рівня ОУПП
Програма
розвитку
Портфель
проєктів
Платформа

## Slide 90: Група процесів Стратегічного рівня ОУПП
Програма
Розвитку
ініціалізація
планування
програми
- Моніторинг
(KPI програми)
Портфель ПП
- Наповнення портфеля
(занурення проєктів
у портфель)
Розміщення пріоритетів
Формування портфеля
Ініціалізація
(передача проєкту
на тактичний рівень)
Платформа
Обробка звітів
- Створення історій
Формування
(оновлення) платформи

## Slide 91: Процеси управління проєктом
Ініціалізація
Планування
Контроль
Виконання
Завершення
Моніторинг
Управління змінами

## Slide 92: Рівні ОУПП
Стратегічний
рівень
Тактичний
рівень
Операційний
рівень
проєкт
звіт
звіт
проєкт

## Slide 93: Планування
Статут проєкту
WBS – структура
Мережева модель
Цільовий план за часом
Управління по віхам
Бюджет
План інвестування
План надходження грошей
План комунікацій
План управління ризиками
План управління якістю
План управління людськими ресурсами
План управління закупівлями

## Slide 94: Моніторинг
Контроль утримання
Контроль якості
Контроль ризиків
Контроль вартості
Контроль календарного плану
Контроль змін
Звітність про виконання

## Slide 95: Групи процесів керування моделі ОУПП Операційного рівня
Тактичний рівень
ПО 1
Операційний рівень
Групи процесів управління:
1. Перевірка змісту проєкту
2. Управління виконанням плану проєкту
3. Робота з командою
4. Робота з постачальниками
5. Забезпечення та контроль якості
6. Контроль виконання календарного плану
7. Контроль вартості робіт, які виконані
8. Відстеження та впровадження змін змісту проєкту
9. Відстеження ризикових подій
10. Поширення інформації та звітність щодо виконання проєкту
Генеральний план проєкту (WBS;
OBS; бюджет; кал. план; план
упр. закупівлями, якістюі т.д.), зміни
Інформація та звіти
про виконання та
стан проєкту

## Slide 96: До загальних рис офісу з управління проєктами та програмами, незалежно від виду управління, слід віднести:
обов'язковість визначення цілей проєктів, завдань проєктів, обсягів проєктів, термінів, бюджетів та стандартів якості;
наявність узгодженої системи керівної та звітної документації за проєктами;
необхідність вирішення неминучих проблем та конфліктів ресурсів;
залучення до проєкту великої кількості підрозділів або юридичних осіб, які мають свою культуру ведення бізнесу.

## Slide 97: Коли стає потрібний проєктний офіс?
Виходячи з визначення проєктного офісу як організаційної освіти можна вважати, що збільшення штату постійного персоналу управління проєктом навіть на одиницю, порівняно з одним менеджером проєкту, автоматично призводить до створення проєктного офісу.

## Slide 98: Алгоритм створення Офісу з управління проєктами
1. Визначити, до якого типу — програмного (узгодженого) або мультипроєктного (конкуруючого) — буде відноситися управління стратегічними проєктами вашої організації. Якщо необхідні рівнозначно два види управління, то, ймовірно, буде потрібно організація двох окремих офісів;

## Slide 99
2. Оцінити можливості та готовність компанії до впровадження як стандартів управління проєктами, так і конкретного типу проєктного офісу для мультипроєктного управління. Вирішення цього завдання дозволить оцінити, наскільки ефективно проєктний офіс працюватиме надалі;

## Slide 100
3. Намітити стратегію перетворень, пов'язану з впровадженням нової організаційної структури, розробити систему мотивації персоналу, що працює у самому проєктному офісі, так і взаємодіючого з ним. Використання проєктного офісу призведе до зміни конфігурації взаємодії управління компанії та інформаційних потоків, що забезпечують прийняття рішень;

## Slide 101
4. Розробити бізнес-процеси в проєктному офісі, функціональні інструкції як для персоналу проєктного офісу, так і для взаємодіючого персоналу;
5. Визначити систему документообігу компанії, однією з ключових ланок якої стає проєктний офіс;

## Slide 102
6. Впровадити ІТ-інфраструктуру проєктного офісу, об'єднавши її з інфраструктурою компанії, системою електронної пошти, системою управління корпоративними базами даних;
7. Набрати відповідний штат та навчити персонал.

## Slide 103: Три форми організації бізнесу, пов'язаного з управлінням проєктами
Модель 1. Управління стратегічними перетвореннями бізнесу великої компанії задля досягнення конкурентної переваги
Модель 2. Динамічна комерційна організація з матричною структурою
Модель 3. Капітальне будівництво великих промислових об'єктів

## Slide 104: Інфраструктура проєктного офісу
Компоненти Архіву проєктів – база даних проєктів яка повинна забезпечувати накопичення зберігання та надання наступної інформації
Плани проєктів
Графіки проєктів
Технічну документацію щодо проєктів
Управлінську документацію щодо проєктів
Листування за проєктами
База даних ресурсів
Опис та характеристики ресурсів
Поточне завантаження ресурсів
Плани залучення ресурсів до проєктів
База даних за показниками ефективності найкращим практикам галузі
Базу стандартів форматів зразків документів, що використовуються в проєктах
Базу даних по постачальникам та субпідрядникам

## Slide 105: Місце проєктного офісу в організації

## Slide 106: Місце офісу з УП в організації

## Slide 107: Інфраструктура офісу

## Slide 108: Залежно від змісту та завдань проєктні офіси поділяються на такі типи
«метеостанція» забезпечує інформацією «про стан погоди»;
«башта» здійснює «нагляд за навколишнім простором»;
«ресурсний пул» забезпечує організацію людських ресурсів менеджерів проєктів;
«стратегічний програмний» проєктний офіс здійснює портфельне планування і стратегічне управління проєктами.

## Slide 109: «Метеостанція»
призначена для збору інформації для вищого керівництва на кількох проєктах одночасно без безпосереднього впливу на проєкти;
не дає очікуваного ефекту в разі складних масштабних проєктів;
        може бути ефективною за умови реальної реалізації повноважень менеджера щодо здобуття оперативної і достовірної інформації про перебіг справ на проєктах.

## Slide 110: «Башта»
          призначена для підвищення ефективності виконання проєктів шляхом впровадження стандартів управління проєктами;
          керівники, менеджери та внутрішні консультанти співпрацюють та контролюють один одного у процесі управління проєктами.

## Slide 111: «Ресурсний пул»
            призначений для підвищення ефективності використання ресурсів кваліфікованих менеджерів в організації;
            визначення функцій та вартості роботи менеджера проєкту.

## Slide 112: «Стратегічний програмний»
призначений для підтримки діяльності портфельного керівника інвестиціями організації;
для поєднання проєктів організації з її стратегічними планами;
          для забезпечення зв'язку операційногоменеджменту із стратегічним;
          не бере на себе власне функції управління фінансами та не дає гарантії щодо витрачання к орпоративних фінансів відповідно до стратегії організації;
          не запобігає конфліктам і проблемам, що виникають в ході виконання і реалізації проєктів.

## Slide 114: 5 рівнів зрілості ОУП
Неформальні проєкти
Заплановані проєкти
Керовані проєкти
Інтегровані проєкти
Безперервні проєкти

## Slide 115: Рівень 1 – Неформальні проєкти. Відсутність формалізованих, послідовних процесів виконання проєктів. Ключові характеристики:
Безліч неповних, неофіційних підходів - кожен проєкт виконується по-своєму, у великій мірі залежить від менеджера проєкту;
Непередбачувані результати проєкту;
Слабка організаційна підтримка управління проєктом;
Отримані уроки не документуються і не переносяться на інші проєкти.

## Slide 116: Рівень 2 – Заплановані проєкти. Прийнято єдиний підхід до виконання проєктів. Ключові характеристики:
Підтримка керівника проєкту з боку вищого керівництва;
Повторювані процеси застосовуються до основних кроків управління проєктами;
Результати проєкту більш передбачувані;
Використовуються загальні інструменти і методи для ключових процесів управління проєктом.

## Slide 117: Рівень 3 – Керовані проєкти. Послідовний, всебічний підхід до виконання проєктів. Ключові характеристики:
Високий рівень підтримки керівника проєкту з боку вищого керівництва;
Організація вміє ефективно планувати, управляти і об'єднувати окремі проєкти;
Попередній досвід управління проєктами підтримується і використовується;
Члени Команди керівники проєктів навчені методам управління проєктами;
Послідовне використання інструментів і методів для процесів управління проєктом.

## Slide 118: Рівень 4 – Інтегровані проєкти. Управління портфелем проєктів впроваджено в процес планування бізнесу організації. Ключові характеристики:
Вище керівництво активно підтримує інтеграцію планування бізнесу з управлінням проєктами;
Організація вміє ефективно планувати і управляти всією сукупністю проєктів;
База даних про попередні проєкти підтримується і активно використовується.

## Slide 119: Рівень 5 - Безперервні проєкти. Зосереджена на управлінні проєктами організація з підходом до безперервного вдосконалення методології та технології управління проєктами. Ключові характеристики:
Удосконалення інфраструктури;
Управління проєктом активно заохочене;
Гнучка, зосереджена на проєктах структура організації;
Програма кар'єри для менеджерів проєктів;
Навчання управлінню проєктами - ключовий компонент у розвитку персоналу компанії.

## Slide 120: Існуючі тенденції
Організаційна культура сприятиме організаційним знанням.
Підвищення міжнародних, міжкультурних проєктів.
Впровадження системи управління проєктами підприємства.
Впровадження інтегрованої інформаційної системи управління проєктами
Система оцінки та винагороди сприятиме ефективному управлінню проєктами.

## Slide 121: Майбутні позитивні тенденції
проєктний аудит стане невід'ємною частиною системи управління .
Інтерфейс управління проєктами набуде великого значення.
Партнерство стане нормою для управління міжорганізаційними проєктами.
Спеціальні проєктні команди стануть найпоширенішими.

## Slide 122: Практична робота № 2
1. Описати проєктно-орієнтовану організацію (Назва, місце розташування, сфера діяльності, місія, цілі, організаційна структура).
2. Вибрати та обґрунтувати модель офісу з управління проєктами та програмами. Оцінити зрілість вашої організації. Описати алгоритм створення офісу з управління проєктами.
3. Сформувати список поточних проєктів організації (мінімум 4 проєкти).